Autoevaluación Fase 1 – Definición Proyecto APT

# Indicador 1: Descripción y relevancia del Proyecto APT

Desarrollar una plataforma web integrada que automatice el análisis de ventas y la gestión de cotizaciones de proveedores para la Farmacia Maira, reduciendo el tiempo dedicado a la búsqueda y comparación de precios y proporcionando métricas de rentabilidad que permitan decisiones de compra más informadas.

Relevancia: El caso que trabajaremos en el proyecto Maira Analytics es un caso real sobre Farmacias Maira, una empresa familiar con 2 sucursales, 2 dueños y 8 empleados (incluidos los dueños), gestiona sus ventas y su repositorio de productos a través de un POS propio y mantiene las negociaciones de compra mediante 6‑7 sitios B2B diferentes y archivos Excel que llegan por correo electrónico de forma mensual.

Esto genera problemas dentro del funcionamiento de Farmacias Maira, por ejemplo cada compra requiere más de 2 Horas navegando por los proveedores y recopilando información de los mismos.

Esta pyme se encuentra trabajando con sus 2 sucursales en la región de Valparaíso, específicamente en la comuna de Viña del Mar.

Este proyecto afectará tanto a los dueños, al encargado de compras hasta de manera indirecta a los proveedores, agilizará la labor interna, mejora la rentabilidad de la empresa, y como efecto colateral, brinda a los clientes un servicio más rápido y con mayor disponibilidad de productos.

Elegimos este proyecto porque combina varios retos de la ingeniería de software (integración de APIs, scraping, procesamiento de Excel, dashboards y IA) y tiene un impacto directo en la eficiencia de una pyme del sector salud, un área de gran relevancia social.

Aporta valor operacional, económico al ahorrar tiempo, estratégico y tecnológico.

# Indicador 2: Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto calza con el perfil de egreso porque exige levantar requerimientos con un cliente real, diseñar una solución integral y gestionar datos para apoyar decisiones del negocio. Integra competencias de análisis, modelamiento de información, construcción de software, integración con fuentes externas y visualización de indicadores. También considera planificación y ejecución ágil, trabajo colaborativo, comunicación con stakeholders y documentación clara. Al abordar ventas, stock y cotizaciones en una farmacia, el proyecto demuestra capacidad para transformar necesidades operativas en resultados medibles y sostenibles. En síntesis, valida que el egresado puede planificar, construir, operar y mejorar una solución end-to-end orientada al valor.

# Indicador 3: Relación con los intereses profesionales

Nuestro objetivo es vivir el ciclo completo del trabajo profesional: entender el problema, priorizar valor, implementar, validar con usuarios y aprender de cada iteración. Nos interesa especialmente el mundo de bases de datos y analítica, por lo que trabajaremos desde el dato hasta el indicador que guía la decisión. Queremos exponernos a dinámicas reales: coordinación con la dueña, cambios de alcance, restricciones de tiempo y necesidad de resultados concretos. El proyecto nos permite practicar colaboración, comunicación y responsabilidad compartida, además de medir impacto (menos tiempo en cotizaciones, menor quiebre de stock y mejor reposición). Así, fortalecemos un perfil preparado para aportar valor desde el primer día laboral.

# Indicador 4: Factibilidad de realizar el proyecto en la asignatura

Creemos que es muy probable completar el desarrollo de este proyecto, en total tenemos 11 semanas para desarrollar el proyecto APT, unas 8 horas por día por cada integrante del grupo, incluyendo daily meetings y documentación. Es tiempo suficiente para poder avanzar en varias tareas.

Los materiales externos que necesitamos son solamente un computador, conexión a internet, API del Pos del cliente (Que ya la conseguimos). API de Proveedores o si no cuenta para acceder al mercado de los proveedores. Excels para parsear y eso sería todo.

Tenemos una buena comunicación y disposición de parte del cliente, nos hemos organizado bien como grupo para planear todo correctamente y desarrollar todo a tiempo. Además contamos con el apoyo de los profesores para poder ir aconsejandonos durante el proceso.

# Indicador 5: Objetivos del proyecto

Objetivo general:

Desarrollar un sistema web que optimice la gestión de ventas y la interacción con los diferentes proveedores en Farmacias Maira.

Objetivos específicos:

Levantar y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

Diseñar la arquitectura de la solución considerando escalabilidad, seguridad y usabilidad.

Implementar un módulo que permita visualizar un ranking de productos más vendidos y su rentabilidad.

Integrar la consulta de catálogos de múltiples proveedores en una plataforma centralizada.

Automatizar el procesamiento de cotizaciones recibidas por correo electrónico en formato Excel.

Desarrollar un sistema de comparación de rentabilidad entre sucursales para optimizar la distribución de inventario.

# Indicador 6: Metodología propuesta

Enfoque General:

Abordaremos el proyecto con Scrum, para iterar rápidamente, incorporar retroalimentación frecuente de la dueña de la Farmacia y priorizar siempre el mayor valor. Los sprints tendrán una duración de 2-4 semanas, con objetivos claros y entregables funcionales al final de cada ciclo.

Cómo trabajaremos la solución:

1.- Planificación Inicial: Comprensión del negocio, definición del objetivo, criterios de éxito y levantamiento de requerimientos.

2.- Backlog del producto: Historias de usuario priorizadas por valor y esfuerzo; cada historia con criterio de aceptación claro.

3.- Ejecución iterativa: trabajo en sprints con las ceremonias básicas:

Planificación del sprint: Selección de historias y objetivo del sprint.

Reunión diaria (15 min): Coordinación, bloqueos y ajustes del plan.

Revisión/Demo: Validación del incremento con la dueña y re-priorización del backlog.

Retrospectiva: Mejoras del proceso para el siguiente sprint.

4.- Documentación ligera y continua: registro de decisiones, flujos y acuerdos clave a medida que avanzamos.

5.- Cierre: validación final con usuarios, traspaso de conocimientos y plan de continuidad.

Roles y responsabilidades:

Product Owner (Dueña de la farmacia): Prioriza el backlog, define criterios de aceptación y valida resultados.

Scrum Master (Thomas Rojas):   Facilita ceremonias, remueve impedimentos y vela por la mejora continua.

Scrum Team:

Líder de Datos y Analítica: modela la información, asegura consistencia de datos y construye indicadores para la toma de decisiones.

Backend / API: implementa la lógica de negocio y expone servicios para el frontend y la analítica.

Integraciones con Proveedores: conecta con fuentes externas (APIs o automatizaciones) y unifica resultados.

Frontend / UX: diseña y desarrolla las interfaces para consulta y visualización, enfocadas en claridad y uso diario.

Criterios de gestión:

Priorización por valor de negocio y urgencia operativa.

Seguimiento visible del avance (tablero con estados) y estimación por puntos de historia.

Comunicación breve y constante con la dueña para asegurar el alineamiento.

Con este enfoque, garantizamos ciclos cortos de aprendizaje, visibilidad permanente del progreso y capacidad de adaptación ante cambios del negocio.