Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Maira Analytics |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo y gestión de proyectos informáticos Planificamos y ejecutamos el trabajo en sprints cortos con objetivos claros, seguimiento del avance y gestión de riesgos, cambios y stakeholders. Se prioriza el valor para la dueña de la farmacia y se asegura trazabilidad de decisiones, cronograma y alcance. Modelamiento de sistemas Se levantan procesos y requerimientos, se redactan historias de usuario y se define la solución con diagramas de contexto, componentes y datos. Se modela la información (productos, ventas, stock, proveedores) y las reglas del negocio necesarias para generar indicadores claros. Seguridad en sistemas Se incorporan prácticas básicas de resguardo: control de accesos por rol, manejo responsable de credenciales, respaldo y recuperación, y resguardo de la información comercial. Se analiza riesgo y se definen medidas de continuidad operativa acordes al tamaño de la pyme. |
| Competencias | - Levantamiento y análisis de requerimientos Entrevistas y observación del proceso actual; definición de objetivos, criterios de aceptación y priorización del backlog. Evidencias: acta de levantamiento, historias de usuario priorizadas y aprobación del cliente. - Desarrollo de sistemas computacionales Construcción iterativa del sistema (interfaz, lógica y acceso a datos), validando cada incremento con el usuario y ajustando según feedback. Evidencias: incrementos funcionales demostrados y registro de pruebas básicas. - Gestión de proyectos informáticos Plan de trabajo con hitos, responsables y riesgos; seguimiento del progreso por sprint y comunicación periódica con el cliente. Evidencias: plan y cronograma vigentes, reportes de avance y acuerdos documentados. - Seguridad en sistemas computacionales Definición de roles, resguardo de información y plan de respaldo/recuperación; lineamientos de uso seguro del sistema. Evidencias: política breve de seguridad y bitácora de respaldos/pruebas de recuperación. - Gestión de datos Modelado de la información, criterios de calidad y generación de indicadores para la toma de decisiones (ventas, stock, compras). Evidencias: diccionario de datos, reglas de validación y tableros con indicadores aprobados por el cliente. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto Maira Analytics buscó solucionar la falta de una herramienta centralizada que permitiera a Farmacias Maira analizar sus ventas, márgenes de ganancia y comportamiento de productos a partir de los datos del sistema POS. Actualmente, muchas decisiones se tomaban con información dispersa en boletas, correos y catálogos de proveedores, lo que dificultaba visualizar tendencias y oportunidades comerciales. La relevancia del proyecto se sitúa en el contexto del comercio farmacéutico, donde es clave controlar stock, rentabilidad y rotación de medicamentos para evitar quiebres y pérdidas. La solución beneficia directamente a la administración de la farmacia y, de forma indirecta, a sus clientes, al permitir una mejor planificación de compras y una mayor disponibilidad de productos. El aporte de valor del proyecto fue entregar una plataforma web que integra datos reales del POS, automatiza su análisis y los presenta a través de dashboards y comparadores de precios, facilitando una toma de decisiones informada y oportuna. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Diseñar e implementar una solución analítica web que integre los datos de ventas de Farmacias Maira desde el sistema POS hacia una base de datos centralizada, permitiendo analizar márgenes de ganancia, productos más vendidos y comportamiento de proveedores mediante dashboards e indicadores interactivos. Objetivos específicos - Implementar un flujo ETL para extraer, transformar y cargar los datos del POS (boletas, detalles y pagos) en una base de datos PostgreSQL en Supabase. - Diseñar y normalizar el modelo de datos de productos, unificando nombres y códigos de barra para evitar duplicidades en los análisis. - Desarrollar dashboards de negocio que muestren ventas, márgenes, ranking de productos y comparaciones por sucursal y período. - Implementar módulos complementarios: comparador de precios de proveedores, alertas de stock y mensajería interna entre usuarios del sistema. - Incorporar controles de seguridad y gestión de usuarios (roles y permisos) y desplegar la solución en un entorno productivo accesible vía web. |
| 3. Metodología | Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología ágil Scrum, con sprints de 2 a 4 semanas. Esta metodología resultó pertinente porque permitió dividir el trabajo en incrementos pequeños, revisar avances de forma continua con la clienta y ajustar el backlog según las necesidades que iban apareciendo. Las principales actividades de la metodología fueron: planificación de sprints, reuniones diarias (Daily Meetings), revisión de sprint (Sprint Review) y retrospectivas para identificar mejoras en el proceso. Gracias a esto se logró mantener un buen seguimiento del progreso, gestionar impedimentos y priorizar funcionalidades de mayor valor para la farmacia. |
| 4. Desarrollo | 4.1 Etapas o actividades del Proyecto APT - Sprint 1 – Fundamentos de datos y ETL - Levantamiento y análisis de la estructura del POS. - Diseño del modelo relacional en PostgreSQL/Supabase (boletas, detalles, pagos, productos). - Implementación del flujo ETL y pruebas de carga con datos reales. - Primera API de consulta de datos y dashboards básicos de ventas y ranking. - Sprint 2 – Comparador de proveedores e IA básica - Normalización de productos y estructura definitiva de la tabla de productos. - Módulo de carga de catálogos de proveedores via Excel y comparador de precios. - Implementación de IA básica para generar insights en el ranking. - Desarrollo del sistema de mensajería interna y alertas por antigüedad de catálogos. - Sprint 3 – IA avanzada, documentación y despliegue - IA para insights avanzados en ranking y proveedores. - Filtros avanzados en el módulo de proveedores. - Documentación técnica (Swagger) y manual de usuario. - Refuerzo de seguridad, despliegue en producción y capacitación a la clienta y su equipo. 4.2 Dificultades y facilitadores Facilitadores - Una planificación clara de sprints y el uso sistemático de Scrum (Daily, Reviews) permitió coordinar el trabajo del equipo y detectar problemas a tiempo. - El acceso a datos reales del POS y la buena comunicación con la clienta facilitaron la validación de los dashboards y la priorización de funcionalidades. Dificultades - Inconsistencias en los nombres y códigos de productos generaron dificultades en la limpieza y normalización de datos, lo que obligó a iterar varias veces las consultas SQL y la estructura de tablas. - Inicialmente se contempló consumir directamente la API del POS y realizar scraping a sitios de proveedores, pero se encontraron limitaciones de acceso, rendimiento y riesgos para el cliente. 4.3 Ajustes realizados El ajuste más importante fue cambiar la estrategia de ingesta de datos de proveedores: se descartó el scraping web por los riesgos técnicos y contractuales, y se optó por trabajar exclusivamente con archivos Excel entregados por la farmacia. Esto simplificó el flujo ETL y permitió concentrar el esfuerzo en la normalización y análisis de precios. Además, se reorganizaron algunas tareas dentro de los sprints (por ejemplo, mover parte del trabajo de IA al Sprint 3) para mantener los plazos comprometidos sin afectar el alcance principal del proyecto. |
| 5. Evidencias | Entre las evidencias que dan cuenta del desarrollo y resultados finales del proyecto se encuentran: - Aplicación web Maira Analytics desplegada, con acceso autenticado para diferentes roles de usuario. - Base de datos en Supabase con el modelo relacional implementado (boletas, detalles, pagos, productos normalizados, proveedores, usuarios). - Flujo ETL documentado y scripts SQL para limpieza, transformación y cálculo de KPIs. - Dashboards funcionales de ventas, ranking de productos, IA de insights y comparador de precios entre proveedores. - Plan y matriz de riesgos, planilla de costos, registro de Daily Meetings y Impediment Log. - Burndown charts, actas de Sprint Review y retroalimentación de la clienta. - Manual de usuario, video tutorial y documentación técnica (Swagger) que describen el uso y las APIs del sistema. Estas evidencias permiten reconstruir las distintas etapas del proyecto y comprobar el funcionamiento de la solución entregada. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | La realización de este proyecto me permitió profundizar en áreas como ingeniería de datos, analítica de negocios, desarrollo web full-stack y metodologías ágiles. Trabajar con datos reales de una farmacia y ver cómo los dashboards apoyan decisiones concretas reforzó mi interés por el mundo de la analítica aplicada al retail y a la salud. Mis intereses profesionales se mantienen alineados con lo que planteé al inicio de la asignatura, pero ahora con mayor claridad: me gustaría seguir desarrollándome en proyectos de Business Intelligence, ciencia de datos y soluciones web en la nube, participando en equipos donde se combinen tecnología, datos y cercanía con el cliente. A partir del Proyecto APT, me proyecto laboralmente en cargos como desarrollador/a full-stack con foco en datos, analista BI o ingeniero/a de datos junior, y considero seguir perfeccionándome en herramientas de analítica, visualización y arquitectura en la nube para enfrentar proyectos de mayor escala en el futuro. |