}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Thomas Rojas; Sebastián Morales; Jaziel Aguilera |
| --- | --- |
| Rut | 21.005.258-5; 20.165.271-5, 19.685.246-8 |
| Carrera | Ingeniería Informática. |
| Sede | Viña del Mar. |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Maira Analytics |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo y gestión de proyectos informáticos Planificamos y ejecutamos el trabajo en sprints cortos con objetivos claros, seguimiento del avance y gestión de riesgos, cambios y stakeholders. Se prioriza el valor para la dueña de la farmacia y se asegura trazabilidad de decisiones, cronograma y alcance. Modelamiento de sistemas Se levantan procesos y requerimientos, se redactan historias de usuario y se define la solución con diagramas de contexto, componentes y datos. Se modela la información (productos, ventas, stock, proveedores) y las reglas del negocio necesarias para generar indicadores claros. Seguridad en sistemas Se incorporan prácticas básicas de resguardo: control de accesos por rol, manejo responsable de credenciales, respaldo y recuperación, y resguardo de la información comercial. Se analiza riesgo y se definen medidas de continuidad operativa acordes al tamaño de la pyme. |
| Competencias | - Levantamiento y análisis de requerimientos Entrevistas y observación del proceso actual; definición de objetivos, criterios de aceptación y priorización del backlog. Evidencias: acta de levantamiento, historias de usuario priorizadas y aprobación del cliente. - Desarrollo de sistemas computacionales Construcción iterativa del sistema (interfaz, lógica y acceso a datos), validando cada incremento con el usuario y ajustando según feedback. Evidencias: incrementos funcionales demostrados y registro de pruebas básicas. - Gestión de proyectos informáticos Plan de trabajo con hitos, responsables y riesgos; seguimiento del progreso por sprint y comunicación periódica con el cliente. Evidencias: plan y cronograma vigentes, reportes de avance y acuerdos documentados. - Seguridad en sistemas computacionales Definición de roles, resguardo de información y plan de respaldo/recuperación; lineamientos de uso seguro del sistema. Evidencias: política breve de seguridad y bitácora de respaldos/pruebas de recuperación. - Gestión de datos Modelado de la información, criterios de calidad y generación de indicadores para la toma de decisiones (ventas, stock, compras). Evidencias: diccionario de datos, reglas de validación y tableros con indicadores aprobados por el cliente. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El caso que trabajaremos en el proyecto Maira Analytics es un caso real sobre Farmacias Maira, una empresa familiar con 2 sucursales, 2 dueños y 8 empleados (incluidos los dueños), gestiona sus ventas y su repositorio de productos a través de un POS propio y mantiene las negociaciones de compra mediante 6‑7 sitios B2B diferentes y archivos Excel que llegan por correo electrónico de forma mensual. Esto genera problemas dentro del funcionamiento de Farmacias Maira, por ejemplo cada compra requiere más de 2 Horas navegando por los proveedores y recopilando información de los mismos. Esta pyme se encuentra trabajando con sus 2 sucursales en la región de Valparaíso, específicamente en la comuna de Viña del Mar. Este proyecto afectará tanto a los dueños, al encargado de compras hasta de manera indirecta a los proveedores, agilizará la labor interna, mejora la rentabilidad de la empresa, y como efecto colateral, brinda a los clientes un servicio más rápido y con mayor disponibilidad de productos. Elegimos este proyecto porque combina varios retos de la ingeniería de software (integración de APIs, scraping, procesamiento de Excel, dashboards y IA) y tiene un impacto directo en la eficiencia de una pyme del sector salud, un área de gran relevancia social. Aporta valor operacional, económico al ahorrar tiempo, estratégico y tecnológico. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Desarrollar una plataforma web integrada que automatice el análisis de ventas y la gestión de cotizaciones de proveedores para la Farmacia Maira, reduciendo el tiempo dedicado a la búsqueda y comparación de precios y proporcionando métricas de rentabilidad que permitan decisiones de compra más informadas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto calza con el perfil de egreso porque exige levantar requerimientos con un cliente real, diseñar una solución integral y gestionar datos para apoyar decisiones del negocio. Integra competencias de análisis, modelamiento de información, construcción de software, integración con fuentes externas y visualización de indicadores. También considera planificación y ejecución ágil, trabajo colaborativo, comunicación con stakeholders y documentación clara. Al abordar ventas, stock y cotizaciones en una farmacia, el proyecto demuestra capacidad para transformar necesidades operativas en resultados medibles y sostenibles. En síntesis, valida que el egresado puede planificar, construir, operar y mejorar una solución end-to-end orientada al valor. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestro objetivo es vivir el ciclo completo del trabajo profesional: entender el problema, priorizar valor, implementar, validar con usuarios y aprender de cada iteración. Nos interesa especialmente el mundo de bases de datos y analítica, por lo que trabajaremos desde el dato hasta el indicador que guía la decisión. Queremos exponernos a dinámicas reales: coordinación con la dueña, cambios de alcance, restricciones de tiempo y necesidad de resultados concretos. El proyecto nos permite practicar colaboración, comunicación y responsabilidad compartida, además de medir impacto (menos tiempo en cotizaciones, menor quiebre de stock y mejor reposición). Así, fortalecemos un perfil preparado para aportar valor desde el primer día laboral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Creemos que es muy probable completar el desarrollo de este proyecto, en total tenemos 11 semanas para desarrollar el proyecto APT, unas 8 horas por día por cada integrante del grupo, incluyendo daily meetings y documentación. Es tiempo suficiente para poder avanzar en varias tareas. Los materiales externos que necesitamos son solamente un computador, conexión a internet, API del Pos del cliente (Que ya la conseguimos). API de Proveedores o si no cuenta para acceder al mercado de los proveedores. Excels para parsear y eso sería todo. Tenemos una buena comunicación y disposición de parte del cliente, nos hemos organizado bien como grupo para planear todo correctamente y desarrollar todo a tiempo. Además contamos con el apoyo de los profesores para poder ir aconsejandonos durante el proceso. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema web que optimice la gestión de ventas y la interacción con los diferentes proveedores en Farmacias Maira. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Levantar y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Diseñar la arquitectura de la solución considerando escalabilidad, seguridad y usabilidad. Implementar un módulo que permita visualizar un ranking de productos más vendidos y su rentabilidad. Integrar la consulta de catálogos de múltiples proveedores en una plataforma centralizada. Automatizar el procesamiento de cotizaciones recibidas por correo electrónico en formato Excel. Desarrollar un sistema de comparación de rentabilidad entre sucursales para optimizar la distribución de inventario. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Enfoque General: Abordaremos el proyecto con Scrum, para iterar rápidamente, incorporar retroalimentación frecuente de la dueña de la Farmacia y priorizar siempre el mayor valor. Los sprints tendrán una duración de 2-4 semanas, con objetivos claros y entregables funcionales al final de cada ciclo. Cómo trabajaremos la solución: 1.- Planificación Inicial: Comprensión del negocio, definición del objetivo, criterios de éxito y levantamiento de requerimientos. 2.- Backlog del producto: Historias de usuario priorizadas por valor y esfuerzo; cada historia con criterio de aceptación claro. 3.- Ejecución iterativa: trabajo en sprints con las ceremonias básicas: - Planificación del sprint: Selección de historias y objetivo del sprint. - Reunión diaria (15 min): Coordinación, bloqueos y ajustes del plan. - Revisión/Demo: Validación del incremento con la dueña y re-priorización del backlog. - Retrospectiva: Mejoras del proceso para el siguiente sprint. 4.- Documentación ligera y continua: registro de decisiones, flujos y acuerdos clave a medida que avanzamos. 5.- Cierre: validación final con usuarios, traspaso de conocimientos y plan de continuidad. Roles y responsabilidades: - Product Owner (Dueña de la farmacia): Prioriza el backlog, define criterios de aceptación y valida resultados. - Scrum Master (Thomas Rojas): Facilita ceremonias, remueve impedimentos y vela por la mejora continua. - Scrum Team: - Líder de Datos y Analítica: modela la información, asegura consistencia de datos y construye indicadores para la toma de decisiones. - Backend / API: implementa la lógica de negocio y expone servicios para el frontend y la analítica. - Integraciones con Proveedores: conecta con fuentes externas (APIs o automatizaciones) y unifica resultados. - Frontend / UX: diseña y desarrolla las interfaces para consulta y visualización, enfocadas en claridad y uso diario. Criterios de gestión: - Priorización por valor de negocio y urgencia operativa. - Seguimiento visible del avance (tablero con estados) y estimación por puntos de historia. - Comunicación breve y constante con la dueña para asegurar el alineamiento. Con este enfoque, garantizamos ciclos cortos de aprendizaje, visibilidad permanente del progreso y capacidad de adaptación ante cambios del negocio.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Arquitectura | Representación de la estructura técnica del sistema. | Define la estructura del sistema y guía el desarrollo. |
| Avance | Épicas | Agrupación de grandes funcionalidades del proyecto. | Organiza grandes funcionalidades para planificar el proyecto. |
| Avance | Historias de usuario | Descripción de necesidades desde la perspectiva del usuario. | Describe necesidades del cliente y criterios de aceptación. |
| Final | Incrementos | Entregables funcionales obtenidos en cada sprint. | Muestra avances funcionales alcanzados en cada sprint. |
| Avance | Kanban | Control visual del flujo de trabajo. | Permite visualizar y gestionar el flujo de tareas. |
| Avance | Sprint Backlog | Tareas priorizadas a desarrollar en cada sprint. | Detalla las tareas a realizar en cada sprint. |
| Avance | Burndown Chart | Seguimiento del avance respecto al tiempo. | Monitorea el progreso de trabajo frente al tiempo. |
| Final | Retrospectiva del proyecto | Reflexión para mejorar procesos en futuros sprints. | Analiza aprendizaje y mejora continua del equipo. |
| Final | Sprint Review | Revisión del producto desarrollado con los interesados. | Valida con el cliente los resultados de cada sprint. |
| Final | Product Backlog | Listado general y priorizado de requisitos. | Lista priorizada de funcionalidades y requerimientos. |
| Final | Roles | Definición de responsabilidades del equipo ágil. | Define responsabilidades dentro del equipo. |
| Final | Carta Gantt | Planificación de actividades y tiempos del proyecto. | Visualiza cronograma, tiempos y dependencias. |
| Avance | Daily Meeting | Registro breve de la reunión diaria (fecha, asistentes, objetivo del sprint, qué hice/haré, bloqueos, acuerdos). | Da visibilidad del progreso, coordina al equipo y permite detectar desvíos tempranamente. |
| Avance | Impediment Log | Bitácora de impedimentos con fecha, descripción, impacto, responsable, estado y fecha de resolución. | Permite gestionar y resolver obstáculos de forma trazable, reduciendo riesgos y tiempos muertos. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos informáticos | Configuración de GitHub | Crear el repositorio central, definir ramas principales y configurar accesos de los integrantes. | GitHub, conexión a internet, PC personal | 1 Semana | Equipo | Puede haber dificultades iniciales con permisos y flujos de trabajo. |
| Uso de diversas técnicas, herramientas y tecnologías | Setup de entornos locales | Instalar Node.js, configurar Vite y dependencias base en cada equipo local. | Node.js, Vite, PC personal |  | Equipo | Diferencias en sistemas operativos pueden generar errores de compatibilidad. |
| Desarrollo de sistemas computacionales / Uso de diversas técnicas, herramientas y tecnologías | Instalación de dependencias Base | Instalar librerías iniciales (React, Tailwind, TypeScript, Express, Prisma). | Gestores de paquetes (npm, pip), conexión a internet |  | Equipo | Falta de experiencia previa en configuración podría retrasar. |
| Integración de sistemas | Ping Api cliente | Probar conexión con el POS para validar que responde correctamente. | Postman, credenciales de API |  | Equipo | Depender de que el cliente entregue accesos a tiempo. |
| Desarrollo de sistemas computacionales / Aplicación de principios de seguridad informática | Login, Registro, Autenticación por correo | Implementar sistema de usuarios y autenticación básica con Supabase. | Supabase, Prisma, Express, PC personal |  | Thomas | Puede haber dificultades de integración con Supabase. |
| Desarrollo de sistemas computacionales / Aplicación de principios de seguridad informática | Creación de roles con permisos | Definir roles de administrador y vendedor con permisos diferenciados. | Supabase Auth, Express |  | Sebastian | Riesgo de errores en validación de permisos. |
| Desarrollo de sistemas computacionales / Gestión de la información | Backend inicial | Configurar Express con rutas base y conexión inicial con la base de datos. | ExpressJS, Prisma, PostgreSQL (Supabase) |  | Sebastian | Posibles bloqueos al definir esquemas iniciales. |
| Integración de sistemas | Integración básica del POS | Conectar el sistema al POS y traer datos básicos de ventas. | API POS, Postman, Express | 3 Semanas | Jaziel | Depende del acceso otorgado por cliente. |
| Gestión de la información | Creación de tablas iniciales | Definir tablas en la base de datos para usuarios, productos y ventas. | Supabase, Prisma |  | Equipo | Puede haber cambios posteriores. |
| Gestión de la información / Desarrollo de sistemas computacionales | Ranking básico de productos | Mostrar listado de productos más vendidos. | Express, Prisma, Vite |  | Sebastian | Requiere datos iniciales del POS. |
| Gestión de la información | Dashboard básico del ranking | Mostrar indicadores de ventas en una interfaz sencilla. | React, Tailwind, Supabase |  | Sebastian | Validación con cliente para métricas claves. |
| Uso de diversas técnicas, herramientas y tecnologías | Diseño de interfaz del sistema | Construir una interfaz responsiva y amigable. | React, Tailwind |  | Sebastian | Ajustes según feedback. |
| Gestión de la información | Ranking avanzado con filtros | Permitir filtrar ventas por fecha y categoría. | React, Prisma |  | Jaziel | Necesita optimización en consultas. |
| Aseguramiento de la calidad de software | Funcionalidad de generación de reportes | Exportar reportes de ventas en PDF/Excel. | Librerías de exportación |  | Jaziel | Validar formatos con cliente. |
| Gestión de la información | Dashboard avanzado del ranking | Mostrar comparaciones de sucursales y márgenes. | React, Tailwind, Supabase |  | Thomas | Validar métricas avanzadas con cliente. |
| Gestión de la información | Integración IA Básica para Insights en el ranking | Mostrar recomendaciones simples sobre ventas. | Librerías IA, Python/Node | 3 Semanas | Thomas | IA puede dar sugerencias limitadas. |
| Integración de sistemas | Integración API Proveedores / Scrapping | Obtener datos de proveedores externos. | API proveedores, Scraping tools |  | Jaziel | Depende de calidad de datos. |
| Uso de diversas técnicas, herramientas y tecnologías | Diseño interfaz cotización Proveedores | Crear interfaz para gestionar cotizaciones. | React, Tailwind |  | Thomas | UI debe ser intuitiva |
| Desarrollo de sistemas computacionales | UI Comparador de precio entre Proveedores | Comparar precios de productos. | React, Supabase |  | Thomas | Requiere datos consolidados. |
| Integración de sistemas / Gestión de la información | Integración módulo Drag & Drop para Excel | Subir archivos Excel de proveedores. | Librerías Drag&Drop, React |  | Sebastian | Riesgo con distintos formatos Excel. |
| Gestión de la información | Parser Excel para comparador | Procesar datos de Excel para normalizarlos. | Librerías XLSX, Prisma |  | Sebastian | Posibles errores con datos mal formateados. |
| Aseguramiento de la calidad de software | Alertas por Antigüedad Excel | Notificar sobre problemas en antigüedad | Librerías notificaciones |  |  | Ajustar criterios de alerta según cliente. |
| Gestión de la información | Cotización de 2 proveedores | Generar cotización mínima consolidada. | React, Prisma, Supabase |  | Equipo | Ampliable a más proveedores después. |
| Gestión de la información | Cotización de todos los proveedores | Cotizar con todos los proveedores integrados. | Supabase, React | 4 Semanas | Equipo | Complejidad en sincronizar todos los datos. |
| Gestión de la información | Filtro avanzado de Proveedores | Filtrar según precio, disponibilidad y tiempos de entrega. | React, Prisma |  | Equipo | Validar filtros relevantes con cliente. |
| Aseguramiento de la calidad de software | Alertas por Stock bajo | Notificar sobre problemas en stock | Librerías notificaciones |  | Equipo | Ajustar criterios de alerta según cliente. |
| Uso de diversas técnicas, herramientas y tecnologías | Documentación SwaggerUI | Documentar todas las rutas de backend. | SwaggerUI, Express |  | Equipo | Mantener actualizada con cambios. |
| Gestión de la información / IA | Insights avanzados en Ranking | Mostrar recomendaciones complejas de IA. | IA avanzada, React |  | Sebastian | IA depende de calidad de datos. |
| Gestión de la información / IA | Insights de proveedores en interfaz | Mostrar recomendaciones en el módulo de proveedores. | React, Tailwind |  | Jaziel | Recomendaciones deben ser claras. |
| Gestión de proyectos informáticos | Manual de Usuario | Crear un documento de uso con capturas. | Word/PDF, capturas |  | Equipo | Validar claridad del manual. |
| Gestión de proyectos informáticos | Documentación Final | Entregar documentación técnica del sistema. | Word/PDF, Swagger |  | Equipo | Debe incluir diagramas y detalles técnicos. |
| Gestión de proyectos informáticos | Generar video tutorial | Explicar en video el uso básico del sistema. | Software grabación |  | Equipo | Duración máxima sugerida: 10 min. |
| Uso de diversas técnicas, herramientas y tecnologías | DriverJS para guiar al usuario | Implementar recorrido interactivo dentro del sistema. | DriverJS, React |  | Thomas | Validar usabilidad del tour. |
| Aplicación de principios de seguridad informática | Mejoras en Seguridad | Implementar cifrado, JWT y HTTPS. | Supabase, Express |  | Equipo | Validar medidas con buenas prácticas. |
| Gestión de proyectos informáticos / Integración de sistemas | Despliegue en Producción | Subir el sistema al hosting dedicado por Farmacias Maira | Docker, Supabase |  | Equipo | Riesgos en la configuración de hosting. |
| Gestión de proyectos informáticos | Capacitación al cliente | Realizar sesión de entrenamiento. | Manual, video tutorial, sistema en producción |  | Equipo | Depende de disponibilidad del cliente. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| Definición y Planificación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de Roles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Historias de Usuario y Épicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Product Backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 1: Fase 1 Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 2: Fase 2 Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre y Retrospectiva del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 3: Fase 3 Presentación Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.