## Slide 1
Integrantes:
Jaziel Aguilera
Sebastián Morales
Thomas Rojas
Fecha: 03/09/2025
Maira Analytics

## Slide 2
Contexto
Tabla de contenidos
1
Problema
2
Necesidades
3
H. Usuario
4
R-Funcionales
5
R-No funcionales
6
Arquitectura
8
Metodología
9
Roles
10
Sprints
11
Evidencias
12
Cronograma
13
Epicas
7
Conclusión
14
Solución
15

## Slide 3
Farmacias Maira es una empresa farmacéutica que busca optimizar la gestión de sus procesos y la interacción con proveedores. El proyecto se desarrollará bajo la metodología Scrum, incluyendo planificación, definición de requisitos y organización de actividades para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones.
Contexto

## Slide 4
Problema
Farmacias Maira pierde tiempo valioso cotizando manualmente, revisando múltiples páginas web y correos con Excel, lo que dificulta tomar decisiones de compra basadas en datos claros y retrasa la atención a los clientes.

## Slide 5
Necesidad
Datos Claros
Información a la vista
Información consistente y depurada. Base confiable para decidir sin dudas.
Indicadores clave en un panel simple. Lo importante, a un clic.
Compras más inteligentes
Comparación ágil entre proveedores. Mejor precio y disponibilidad en menos tiempo.
Facil y Seguro
Implementación sencilla, accesos por rol y respaldos automáticos. Continuidad garantizada.
Ahorro de Tiempo
Decisiones rapidas sin recorridos manuales. Una sola busqueda, todos los proveedores.

## Slide 6
Solución - Aqui entra FarmaAnalytics
Una página web que permita a Farmacias Maira visualizar un ranking de los productos más vendidos, consultar simultáneamente los catálogos de múltiples proveedores, comparar la rentabilidad de medicamentos entre sucursales y procesar automáticamente las cotizaciones recibidas por correo electrónico. De esta manera, la empresa podrá optimizar la gestión de su inventario, reducir tiempos de búsqueda y cotización, y contar con información precisa y centralizada para la toma de decisiones.

## Slide 7
Requerimientos Funcionales
El sistema debe emitir alertas de stock bajo en productos críticos. y advertir al usuario cuando un archivo excel tiene una antiguedad mayor a la definida
RF-5
Notificación en forma de alertas
La solución muestra un ranking de los productos más vendidos durante un tiempo especificado por el usuario, junto a unidades, costo y margen.
RF-1
Ranking de productos
La solución muestra los precios del producto buscado y fecha de actualización de la cotización de cada proveedor.
RF-2
Comparar precio entre proveedores
Se pueden visualizar, por sucursal, los indicadores unidades vendidas, costo, ingreso y % de margen y exportarlos a CSV/Excel.
RF-3
Comparar rentabilidad entre sucursales
El sistema debe generar recomendaciones automáticas sobre productos y proveedores a partir del ranking de ventas.
RF-4
Inteligencia Artificial básica integrada

## Slide 8
Todas las comunicaciones deben ser HTTPS, Garantizar autenticación de usuarios, cifrado de datos sensibles y control de acceso por roles.
RNF-1
Seguridad
Requerimientos No Funcionales
El sistema debe estar disponible al menos el 99.5% del tiempo. Revisar con health-check y mandar alertas
RNF-2
Disponibilidad
Garantizar un buen rendimiento del sistema y sus funciones, procesamiento y generación < 15 segundos
RNF-3
Rendimiento
Arquitectura permite añadir sucursales y proveedores sin cambios estructurales en el modelo de datos.
RNF-4
Escalabilidad
La interfaz debe ser intuitiva y permitir realizar operaciones principales en menos de 5 pasos.
RNF-5
Usabilidad

## Slide 9
Algunas épicas...
Épica 1: Ranking y Análisis de Ventas
Optimizar decisiones de compra con análisis detallado de rendimiento y rentabilidad de productos por sucursal.
Épica 2: Gestión de Proveedores y Cotizaciones
Automatizar y centralizar el proceso de cotización con múltiples proveedores para reducir tiempo y mejorar comparación de precios.
Épica 3: Inteligencia Artificial para Decisiones
Sistema da recomendaciones inteligentes sobre los productos en el ranking y sobre los productos ofrecidos por proveedores, para optimizar el stock y mejorar mis márgenes.

## Slide 10
Historias de Usuario

## Slide 11
FrontEnd
Backend + API
ORM
Base de datos
Cliente
Arquitectura

## Slide 12
Metodologia Scrum

## Slide 13
Yovanna Maira
Product Owner
Jaziel Aguilera
Scrum Team
Sebastián Morales
Scrum Team
Thomas Rojas
Scrum Master
Roles

## Slide 14
Evidencias
Arquitectura
Épicas
Daily Meetings
Historias de
usuario
Carta Gantt
Incrementos
Product
Backlog
Roles
Sprint Backlog
Sprint Review
Retrospectiva del
proyecto
Burndown Chart
Kanban

## Slide 15
Los sprints y como los tenemos previstos
Sprint 0
1 Semana
-
  Configuración de GitHub
  Setup de entornos locales
  Instalación de dependencias base
  Ping Api Cliente
  Login, Registro, Autenticación por correo
  Creación de roles con permisos
  Backend inicial
Ceremonias Scrum

## Slide 16
Los sprints y como los tenemos previstos
Sprint 1
  Integración básica del POS
3 Semana
-
  Creación de tablas iniciales.
  Definición inicial de modelos en Prisma
  Ranking básico de productos
  Dashboard básico del ranking
  Diseño de interfaz del sistema
Ceremonias Scrum
  Ranking avanzado con filtros
  Funcionalidad de generación de reportes
  Dashboard Avanzado del ranking

## Slide 17
Los sprints y como los tenemos previstos
Sprint 2
  Integración IA Básica para Insights en el ranking
3 Semana
-
  Integración API Proveedores o Scrapping web de proveedores
  Diseño interfaz cotización Proveedores
  Cotización de 2 proveedores (Min.)
  Integración modulo Drag & Drop para Proveedores Excel
  UI Comparador de precio entre Proveedores
  Parser Excel para agregarlo al comparador de precios.
Ceremonias Scrum
Correcciones del cliente
+

## Slide 18
Los sprints y como los tenemos previstos
Sprint 3
  Cotización de todos los proveedores
2 Semana
-
  IA da insights de los proveedores
  Filtro avanzado de Proveedores
  Alertas por Stock Bajo, Antigüedad de Excel de proveedor.
Correcciones del cliente
  Documentación SwaggerUI
Ceremonias Scrum
+
  Integración de la IA en la interfaz de proveedores
  IA da insights avanzados en Ranking

## Slide 19
Los sprints y como los tenemos previstos
Sprint 4
  Manual de Usuario para Cliente
2 Semana
-
  Documentacion Final
  Generar video tutorial
  Driver JS para guiar al usuario en el sistema
  Mejoras en Seguridad
  Despliegue en Producción
Ceremonias Scrum
Correcciones finales del cliente
+
  Capacitación del cliente

## Slide 20
Cronologia Carta Gantt

## Slide 21
Emocionado por poner en practica mis conocimientos con un desafio que contempla realizar un proyecto a un cliente real
Con entusiasmo por aprender y crecer a través de esta experiencia real.
Para mí, este proyecto es la prueba real de todo lo aprendido: une datos, desarrollo y gestión en un solo reto y, al ser para un cliente real, nos pide hacerlo bien de verdad.
Sebastian
Jaziel
Thomas
CONCLUSIONES

## Slide 22
MUCHAS GRACIAS
POR LA ATENCIÓN