Autoevaluación Fase 1

Asignatura: Capstone – PTY4614-003D

Docente: Mauricio Figueroa

Sede: Viña del Mar

Fecha: 30 de agosto del 2025

Contenido

Abstract	3

Inglés	3

Español	3

1. Indicadores	4

1.1	Descripción del Proyecto APT	4

1.2 Relación con las Competencias del Perfil de Egreso	4

1.3 Relación con intereses profesionales	5

1.4 Factibilidad	5

1.5 Objetivos	5

1.6 Metodología de Trabajo	6

1.7 Plan de Trabajo	6

1.8 Evidencias	9

2. Conclusions	10

3. Reflection	10

# Abstract

## Inglés

This project, named Maira Analytics, is developed for Farmacias Maira, a small business with two branches in Viña del Mar. Its main purpose is to automate the analysis of sales and the management of supplier quotations, reducing the time spent on searching and comparing prices. The system integrates data from different sources, improves operational efficiency, and provides decision-making indicators. The project is aligned with the professional profile of Computer Engineering graduates, involving requirements analysis, data modeling, software development, and project management. It also reflects our professional interests in data analytics, databases, and real-world problem-solving.

## Español

El proyecto Maira Analytics se desarrolla para Farmacias Maira, una pequeña empresa con dos sucursales en Viña del Mar. Su propósito principal es automatizar el análisis de ventas y la gestión de cotizaciones de proveedores, reduciendo el tiempo invertido en la búsqueda y comparación de precios. El sistema integrará datos de diversas fuentes, mejorará la eficiencia operativa y entregará indicadores para la toma de decisiones. Esta iniciativa se alinea con el perfil de egreso de Ingeniería Informática, ya que involucra levantamiento de requerimientos, modelamiento de datos, desarrollo de software y gestión de proyectos. Asimismo, refleja nuestros intereses profesionales en analítica de datos, bases de datos y resolución de problemas reales.

# 1. Indicadores

## Descripción del Proyecto APT

Maira Analytics busca dar respuesta a las dificultades actuales de Farmacias Maira en la gestión de sus ventas y cotizaciones. Actualmente, se pierde tiempo valioso en la búsqueda manual de precios entre distintos proveedores y en el análisis de la información de ventas. El proyecto propone centralizar estos datos, automatizar los cálculos y generar indicadores clave, lo que permitirá mejorar la toma de decisiones, ahorrar tiempo y destinar más recursos a la atención de clientes.

## 1.2 Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto se vincula directamente con las siguientes competencias del perfil de egreso de Ingeniería Informática:

- Gestión de proyectos informáticos: planificación y control de actividades para cumplir con los objetivos en el tiempo y recursos disponibles.

- Modelado e integración de datos: diseño de una base de datos escalable que integre información de ventas y cotizaciones.

- Desarrollo de software: construcción de un sistema que procese y muestre indicadores para apoyar la toma de decisiones.

- Analítica de datos: aplicación de técnicas para transformar datos en información útil y estratégica.

## 1.3 Relación con intereses profesionales

El proyecto está alineado con mis intereses en el área de analítica de datos, bases de datos y soluciones informáticas aplicadas a problemas reales. Me permitirá fortalecer competencias en el análisis de grandes volúmenes de información, diseño de modelos de datos y desarrollo de sistemas orientados a la eficiencia operativa, áreas en las que quiero desarrollarme profesionalmente.

## 1.4 Factibilidad

El proyecto es factible dentro del marco de la asignatura, ya que se trabajará en un prototipo funcional con alcance definido: análisis de ventas, cotizaciones de proveedores y generación de reportes. Los recursos necesarios —software de desarrollo, herramientas de bases de datos y entornos cloud— están disponibles y son accesibles. El tiempo se gestionará en etapas claras, y aunque la integración de múltiples fuentes de datos puede ser un obstáculo, se abordará con técnicas de normalización y pruebas iterativas.

## 1.5 Objetivos

- Objetivo General:

Desarrollar un sistema que automatice el análisis de ventas y la gestión de cotizaciones de proveedores en Farmacias Maira, integrando datos de múltiples fuentes para optimizar la eficiencia operativa y la toma de decisiones.

- Objetivos Específicos:

  - Levantar requerimientos funcionales y técnicos de la farmacia.

  - Diseñar un modelo de datos que integre información de ventas y cotizaciones.

  - Construir un prototipo que automatice la comparación de precios y análisis de ventas.

  - Implementar un módulo de indicadores que apoyen la toma de decisiones.

  - Validar el prototipo con pruebas y retroalimentación de usuarios.

## 1.6 Metodología de Trabajo

Para el desarrollo del proyecto se empleará un enfoque ágil bajo la metodología Scrum, organizando el trabajo en iteraciones que permitan avanzar de manera progresiva y controlada. En una primera fase se realizará el análisis de requerimientos, levantando las necesidades directamente con la empresa para asegurar el alineamiento con sus objetivos. Posteriormente, se abordará el diseño, definiendo el modelo de datos y la arquitectura del sistema. Con esta base, se continuará con la etapa de desarrollo, construyendo un prototipo que incorpore las funcionalidades clave. A continuación, se llevará a cabo la fase de pruebas y validación, donde se ejecutarán casos de prueba para detectar posibles fallas y aplicar las mejoras necesarias. Finalmente, se procederá con la entrega de evidencias, incluyendo el sistema, la documentación generada y el reporte final que respalde el cumplimiento de los objetivos planteados.

## 1.7 Plan de Trabajo

| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad |
| --- | --- | --- | --- |
| Uso de diversas técnicas, herramientas y tecnologías | Configuración de GitHub | GitHub | 1 semana |
| Uso de diversas técnicas, herramientas y tecnologías | Setup de entornos locales | Visual Studio Code, Node.js, Python, Docker |  |
| Uso de diversas técnicas, herramientas y tecnologías | Instalación de dependencias Base | Gestores de paquetes (npm, pip) |  |
| Integración de sistemas | Ping Api cliente | Postman, API cliente |  |
| Integración de sistemas | Configuración de Auth | JWT, OAuth, Firebase/Auth0 |  |
| Desarrollo de sistemas computacionales | FrontEnd vista login | React |  |
| Desarrollo de sistemas computacionales | Roles y permisos de usuario | Base de datos PostgreSQL Middleware Auth |  |
| Desarrollo de sistemas computacionales | Backend Base | Node.js |  |
| Integración de sistemas | Integración POS | API POS, SDK POS | 3 semanas |
| Desarrollo de sistemas computacionales | Ranking Base | Datos Farmacia |  |
| Desarrollo de sistemas computacionales | Dashboard UI Básico | Librerías gráficas (Chart.js, Recharts) |  |
| Desarrollo de sistemas computacionales | Ranking Avanzado, filtros, etc. | Sistema de filtro React |  |
| Gestión de la información | Generación de reportes | React |  |
| Aseguramiento de la calidad del software | Test, y ejemplos en SwaggerUI | SwaggerUI |  |
| Gestión de la información | Parser Excel Proveedores Manual | Python (pandas) | 2 semanas |
| Desarrollo de sistemas computacionales | UI Drag Drop + Configuraciones | React DnD |  |
| Gestión de la información | Alertas por antigüedad de la información | Node-Scheduler |  |
| Integración de sistemas | Api de proveedores/Scraper |  |  |
| Gestión de la información | Normalización datos proveedores | ETL |  |
| Desarrollo de sistemas computacionales | UI comparador de precios | React |  |
| Desarrollo de sistemas computacionales | Integración IA Básica para insights (Anomalías de precios, etc). | TensorFlow / Scikit-Learn | 2 semanas |
| Aseguramiento de la calidad del software | Mejoras en seguridad | OWASP ZAP |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Manual de usuario cliente | Google Docs |  |

Recursos: computadora, entorno de desarrollo (VS Code, GitHub), base de datos en la nube (MySQL/PostgreSQL), herramientas de analítica.

Facilitadores: acceso a datos reales de ventas, experiencia previa en desarrollo.

Obstaculizadores: heterogeneidad de datos de proveedores, limitaciones de tiempo académico.

## 1.8 Evidencias

| Nombre de la evidencia | Descripción |
| --- | --- |
| Arquitectura | Representación de la estructura técnica del sistema. |
| Épicas | Agrupación de grandes funcionalidades del proyecto. |
| Historias de usuario | Descripción de necesidades desde la perspectiva del usuario. |
| Incrementos | Entregables funcionales obtenidos en cada sprint. |
| Kanban | Control visual del flujo de trabajo. |
| Sprint Backlog | Tareas priorizadas a desarrollar en cada sprint. |
| Burndown Chart | Seguimiento del avance respecto al tiempo. |
| Retrospectiva del proyecto | Reflexión para mejorar procesos en futuros sprints. |
| Sprint Review | Revisión del producto desarrollado con los interesados. |
| Product Backlog | Listado general y priorizado de requisitos. |
| Roles | Definición de responsabilidades del equipo ágil. |
| Carta Gantt | Planificación de actividades y tiempos del proyecto. |

# 2. Conclusions

Maira Analytics represents a practical and innovative solution for improving operational efficiency at Farmacias Maira. By integrating data sources and automating sales analysis and supplier quotations, the system will allow more informed decision-making and significant time savings. From an academic perspective, the project enhances skills in software development, data modeling, and project management, contributing to the development of a professional profile aligned with current industry demands.

# 3. Reflection

This project challenges me to connect academic knowledge with real business problems, strengthening my ability to analyze, design, and implement technological solutions. I recognize my strengths in system design and data modeling, and I also see opportunities to improve in testing and project time management. I believe Maira Analytics will be an enriching experience, as it combines my professional interests in data analytics and databases with the opportunity to create an impact on a real company.