|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Vamos dentro del plazo planificado. Se cumplieron las tareas del sprint (conexión inicial al POS, tablas base y primer ranking). Facilitadores: backlog priorizado, Daily Meeting constantes y comunicación fluida con la dueña

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Usamos un Impediment Log y resolvemos bloqueos en el daily. Trabajamos con datos de prueba mientras llegan los definitivos y acordamos una validación semanal con la dueña. Estándar de nombres con diccionario de sinónimos para asegurar consistencia.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Positivo: entregas a tiempo, coordinación del equipo y foco en el objetivo del sprint. A mejorar: documentar brevemente cada demo y validar más temprano los filtros del ranking con datos reales.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? De momento no tenemos dudas

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La distribución actual funciona; mantenemos roles. Agregamos: checklist de evidencias por sprint con responsable y fecha.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Fortalezas: puntualidad, comunicación respetuosa, apoyo entre pares. A mejorar: anticipar dependencias externas (datos/credenciales) y formalizar acuerdos por escrito al cierre de cada reunión.