PLANTILLA DE PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

NOMBRE DE LA EMPRESA

Maira Analytics

R I S K M A N A G E M E N T P L A N

16/09/2025

v. 1.0.0

| PREPARADO POR | Sebastian Morales | FECHA | 16/09/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| REVISADO POR | Thomas Rojas, Jaziel Aguilera | FECHA | 16/09/2025 |
| APROBADO POR | Jaziel Aguilera | FECHA | 16/09/2025 |

Tabla de contenidos

PROPIEDAD DEL PROYECTO3

PLAN VERSIÓN3

PROCESO DE GESTIÓN DE 	RIESGOS3

RECURSOS NECESARIOS3

HERRAMIENTAS3

DATOS3

EQUIPO3

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES3

IMPACTO FINANCIERO3

ESTIMACIÓN DE LOS FONDOS REQUERIDOS E IMPACTO PRESUPUESTARIO3

IMPACTO DE LA LÍNEA DE TIEMPO3

MONITOREO DE RIESGOS3

REVISIONES DE RIESGOS Y PROBLEMAS: verifique si hay problemas que puedan haber escalado3

MONITOREO3

INFORMES3

CATEGORÍAS DE RIESGO3

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS3

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE MITIGACIÓN3

TOLERANCIAS DE LAS PARTES INTERESADAS3

DATOS ADJUNTOS3

# PROPIEDAD DEL PROYECTO

| NOMBRE DEL PROYECTO | Maira Analytics |  |
| --- | --- | --- |
| VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO | Plataforma que integra análisis de ventas (ETL + dashboards) y búsqueda unificada de precios/disponibilidad en proveedores para una farmacia. Metodología Scrum con sprints de 2–4 semanas, foco en decisiones basadas en datos y ahorro de tiempo en cotizaciones. |  |
| NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO |  | Sebastian Morales |
| INFORMACIÓN DE CONTACTO | TELÉFONO | +56971070470 |
|  | CORREO ELECTRÓNICO | Sebas.moralesm@duocuc.cl |
|  | DIRECCIÓN POSTAL | 6 ½ Oriente 151, Depto 1704 |

# VERSIÓN DEL PLAN

| VERSIÓN | FECHA | AUTOR |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 16/09/2025 | Sebastian Morales |
| RAZÓN |  |  |
| Primera emisión del plan de riesgos para Fase |  |  |
| SECCIONES AFECTADAS |  |  |
| TÍTULO DE LA SECCIÓN | ENMIENDA |  |
| DISTRIBUCIÓN |  |  |
| MÉTODO DE ENTREGA | FECHA DE EMISIÓN | EMITIDO A |
| Carpeta compartida/Drive | 16/09/2025 | Docente Guia |

# PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Definir proceso/enfoque.

- Identificar (premortem, backlog, dailies, feedback). - Evaluar (Probabilidad 1–3, Impacto 1–3, PI = P×I). - Priorizar (Top 5 activos por PI). - Plan de respuesta (Evitar/Mitigar/Transferir/Aceptar con trigger, dueño y fecha compromiso). - Monitorear y controlar (revisión semanal + burndown de riesgo por sprint). - Aprender (lecciones en la retrospectiva).

# NECESIDADES DE RECURSOS

## HERRAMIENTAS

Registro de riesgos (Excel/Sheets), tablero (Jira), canal de comunicación (WhatsApp), repositorio (Git).

## DATOS

Backlog priorizado, cronograma, evidencias de Sprints, Impediment Log.

## EQUIPO

PO (dueña), Scrum Master, Responsable de Riesgos (Sebastian Morales)

# ROLES Y RESPONSABILIDADES

Para cada actividad del plan de gestión de riesgos, nombre a las partes responsables y defina las responsabilidades.

- Responsable de Riesgos: Mantener el plan/registro, liderar identificación y evaluación, publicar Top-5 semanal, escalar PI≥7.

- Scrum Máster: Facilitar ceremonias, remover impedimentos, asegurar revisión periódica.

- PO (dueña): Fijar tolerancias, aprobar respuestas que afecten alcance/plazo.

- Docente guía: Revisión y validación del enfoque.

# IMPACTO FINANCIERO

## FONDOS ESTIMADOS REQUERIDOS E IMPACTO PRESUPUESTARIO

| ESTIMAR |  | COMENTARIOS ADICIONALES |
| --- | --- | --- |
| TARIFAS INICIALES | $ |  |
| TARIFAS RECURRENTES | $ |  |
| SUPOSICIONES | $ |  |
| METODOLOGÍA DE FIJACIÓN DE PRECIOS |  |  |
| IMPACTO PRESUPUESTARIO |  |  |

# IMPACTO EN LA LÍNEA DE TIEMPO

Describa cualquier impacto en el cronograma del plan. Enumere las fechas de inicio / finalización efectuadas.

Riesgos de alto impacto (PI≥7) pueden mover hitos del sprint. Criterio de ajuste: si la mitigación supera 2 días hábiles, replanificar alcance del sprint y mover extras al backlog.

# MONITOREO DE RIESGOS

## REVISIONES DE RIESGOS Y PROBLEMAS : verifique si hay problemas que puedan haber escalado.

FRECUENCIA DE REVISIÓN

Frecuencia: Semanal (lunes) y en cada Sprint Review.

PARTES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN

Responsables: Responsable de Riesgos + Dev Team.

## MONITORIZACIÓN

FRECUENCIA DE REVISIÓN

Frecuencia: Diario (mención rápida en la daily) + actualización formal semanal.

PARTES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN

Responsables: Responsable de Riesgos y dueños de cada riesgo.

## INFORMES

FRECUENCIA DE REVISIÓN

Frecuencia: Fin de sprint (Risk Burndown + Top-5) y resumen mensual.

PARTES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN

Responsables: Responsable de Riesgos; distribución a PO, docente y equipo.

# CATEGORÍAS DE RIESGO

Definir metodología de agrupación/proceso de organización de posibles causas.

Technical: - Integraciones y accesos - Datos y calidad de datos - Rendimiento y disponibilidad - Seguridad técnica - Arquitectura y entornos de trabajo - Herramientas y automatización Management: - Planificación y alcance - Recursos y capacidad del equipo - Stakeholders y comunicación - Gestión de cambios - Gobernanza de riesgos y seguimiento Organizational: - Adopción y capacitación de usuarios - Soporte y mantenimiento operativo - Políticas y procedimientos internos Commercial: - Proveedores y contratos - Costos y presupuesto - Licenciamiento y términos de uso External: - Dependencias de terceros/servicios externos - Regulatorio y cumplimiento - Eventos y condiciones externas imprevisibles

# MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

|  |  | CLAVE DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 ACEPTABLE | 1 ALARP tan bajo como sea razonablemente posible | 2 GENERALMENTE INACEPTABLE | 3 INTOLERABLE |
|  |  |  | OK PARA CONTINUAR | TOMAR ESFUERZOS DE MITIGACIÓN | BUSCA APOYO | PONER EL EVENTO EN ESPERA |
|  |  |  | S E V E R I T Y |  |  |  |
|  |  |  | ACEPTABLE | TOLERABLE | INDESEABLE | INTOLERABLE |
|  |  |  | POCO O NINGÚN EFECTO EN EL EVENTO | LOS EFECTOS SE SIENTEN, PERO NO SON CRÍTICOS PARA EL RESULTADO | GRAVE IMPACTO EN EL CURSO DE ACCIÓN Y LOS RESULTADOS | PODRÍA RESULTAR EN UN DESASTRE |
| L I K E L I H O O D | IMPROBABLE |  | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO |
|  | ES POCO PROBABLE QUE OCURRA EL RIESGO |  | – 1 – | – 4 – | – 6 – | – 10 – |
|  | POSIBLE |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO |
|  | ES PROBABLE QUE OCURRA UN RIESGO |  | – 2 – | – 5 – | – 8 – | – 11 – |
|  | PROBABLE |  | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO |
|  | EL RIESGO OCURRIRÁ |  | – 3 – | – 7 – | – 9 – | – 12 – |

# MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE MITIGACIÓN

| MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SECCIONES AFECTADAS |  |  |  |  |
|  |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO |  |
| PROBABILIDAD | BAJO | N | D | C | Un |  |
|  | MEDIO | D | C | B | Un |  |
|  | ALTO | C | B | Un | Un |  |
| MITIGACIÓN DE RIESGOS BASADA EN EL GRADO |  |  |  |  |  |  |
| GRADO |  | POSIBLE ACCIÓN |  |  |  |  |
| Un |  | Como prioridad, las acciones de mitigación que reduzcan tanto la probabilidad como la gravedad deben identificarse e implementarse al comienzo del proyecto. |  |  |  |  |
| B |  | Las acciones de mitigación que reduzcan tanto la probabilidad como la gravedad deben identificarse e implementarse a lo largo del proyecto. |  |  |  |  |
| C |  | Las acciones de mitigación que reduzcan tanto la probabilidad como la gravedad deben identificarse y presupuestarse para una posible acción si los fondos permiten la ejecución. |  |  |  |  |
| D |  | Riesgo a tener en cuenta: No se requiere ninguna acción a menos que la clasificación aumente con el tiempo. |  |  |  |  |
| N |  | Riesgo a tener en cuenta: No se requiere ninguna acción a menos que la clasificación aumente con el tiempo. |  |  |  |  |

# ACCESORIOS

| NOMBRE DEL ARCHIVO / DOCUMENTO | FORMATO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Registro de Riesgos | Excel |  |
| Impediment Log | Jira |  |
| Risk Burndown | Gráfico (Sprint) |  |